合川商会网站项目建议书

1 概述

为了让外界更多地了解合川籍商户、和他们的企业，以及他们对社会的贡献。并且促进合川籍商户在进行商务活动中更多地形成合力，共同促进发展。这就需要建立一个平台来满足这方面的要求，以达到信息展示和信息沟通的目的。

2 目标

合川商会网站的目标是建设成为合川籍商户的企业展示平台，信息沟通平台。

3 内容框架

网站内容分为两大部分，一是关于商会部分的，模块有商会介绍（商会简介、商会章程、商会成员） 商会动态（商会新闻、商会活动、考察交流、商会公告） 申请入会。二是关于商户风采部分，模块有渝商风采，渝商动态，信息快递（会员信息、外部资源）

4 建设周期

网站建设人员有三类角色，项目经理（定义需求、进程管理），美工（页面制作、前端制作），开发人员（后台开发）

开发周期为：需求定义 2人天

页面制作 3人天

后台开发 3人天